MAPA DE RISCOS

OBJETO: indicar o objeto do estudo preliminar.

- MAPA DE RISCOS

  - Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Mapa de Riscos: De elaboração obrigatória;

- Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos relacionados ao planejamento da contratação, organização e controle de recurso relacionados aos riscos que venham comprometer a futura contratação;

- Deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

- Para cada risco, define-se a probabilidade dos possíveis e potenciais danos ao erário;

- A definição do responsável e o controle de contingência vão auxiliar na análise e possíveis ações preventivas;

- A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da probabilidade e o índice do impacto, verificando-se na Tabela 1 a pontuação do risco em análise;

- As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com graus diferentes;

  - No Art. 186. Do mesmo Decreto: “Será realizado o gerenciamento dos riscos envolvidos em todas as etapas do processo da contratação.”

§ 2º O gerenciamento dos riscos poderá ser dispensado, mediante justificativa, nos casos envolvendo contratação de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

| # LEGENDA NÍVEL DE RISCO # Extremo # Alto # Médio # Baixo |  | # PROBABILIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 1 # MUITO BAIXA | # 2 # BAIXA | # 3 # MÉDIA | # 4 # ALTA | # 5 # MUITO ALTA |
| # IMPACTO | # 5 # MUITO ALTO | # 5 | # 10 | # 15 | # 20 | # 25 |
|  | # 4 # ALTO | # 4 | # 8 | # 12 | # 16 | # 20 |
|  | # 3 # MÉDIO | # 3 | # 6 | # 9 | # 12 | # 15 |
|  | # 2 # BAIXO | # 2 | # 4 | # 6 | # 8 | # 10 |
|  | # 1 # MUITO BAIXO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |

# Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 25; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

Tabela 2 – Aplicação da tabela de risco (Exemplo)

OBS.: as descrições nos campos abaixo são meramente ilustrativas. Cada MAPA deve ser feito de acordo com a realidade e objeto a ser contratado.

| Seq. | Riscos | Possíveis causas | Probabilidade | Impacto | Pontuação Final | Controles / Contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fragilidade do Estudo Preliminar | - Dificuldade na definição do objeto; | 3 | 5 | 15 | - Capacitar os requerentes / demandantes. | Técnico responsável |
| 2 | Objeto incompatível com o mercado | - descontinuação do produto - Mudança embalagem | 1 | 2 | 2 | - analise de mercado; - consulta a fornecedores |  |
| 3 | Pesquisa de preços deficiente | - sobrepreço | 1 | 1 | 1 | - Análise de mercado |  |
| 4 | Conhecimento técnico do responsável pela pesquisa de preços |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Variação abrupta de preços |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Quantidade prevista fora da realidade real de consumo |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Questionamentos excessivos na fase externa da compra / contratação. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Incapacidade da empresa vencedora em cumprir com o compromisso assumido |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Falha do Agente de Contratação na análise da documentação de habilitação |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital/Aviso. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Desconhecimento dos termos da contratação |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Indisponibilidade do bem licitado |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fornecimento de baixa qualidade |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Solicitação de Reequilíbrio e Cancelamentos subsequentes à assinatura de Contrato / Ata |  |  |  |  |  |  |

- DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

  - A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo Preliminar/Mapa de Riscos, foi composta pelos integrantes a seguir identificados:

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco:

Nome:

Assinatura:

E-mail:

Telefone: